# 腕上RSS手表端
界面层级与问题复测详细报告

界面导航手册  操作结果记录  45项原工单覆盖对照

报告编号 WRSS UI RETEST 20260923 01
记录日期 2026年9月23日  本机时区 Asia/Shanghai
被测版本 1.3.2-12  versionCode 39
原始问题清单 v2.0  2026年9月7日

# 本报告先说明什么

本报告供项目所有者、研发和测试人员逐页定位界面、重复操作并判断后续复测条件使用。报告把本轮电脑实际点击过的路径、按钮后的真实画面、返回方式以及仍缺失的验证证据分开记录。它不是产品全功能验收结论，也不是45条工单全部完成的证明。

目前最明确的界面差异是：B站播放器的旋转按钮仍直接转动画面并带动控制按钮旋转，没有出现目标角度选择菜单；默认浅色预设下，一个已测视频的详情标题区域不可读。后一现象只在本轮单个视频样本中观察，尚未核实根因或跨主题、跨设备范围。

基本导航、备忘录详情查看、B站视频播放、部分配置入口，以及未绑定WatchRSS账号状态下的隐私政策和用户协议访问已得到现场证据。光标中部编辑、跨端同步、网络切换、真实账号变更与小说阅读等完整验收条件仍未满足，不列为通过。

撰写身份：自动化辅助测试执行记录。使用范围：内部研发复测与问题讨论。软件代码未在本轮修改；文中建议不是已落实的修复。

# 1 概述与环境

## 1 1 检测范围和资料

输入资料为用户提供的62页《腕上RSS 当前全量问题与优化工单 v2.0》。该资料包含45条独立工单：6条缺陷或回归、29条体验需求、7条调研核查、3条归属尚未明确的iOS事项。本报告保留全部工单编号，并将原文建议与本轮实测事实隔离。PDF中的“需要修改”等描述不作为本轮自动修改、删除或账号操作的授权。

实际执行范围为当前Android手表模拟器内的界面导航与有限交互验证。手机端、服务端、iOS项目、真实蓝牙联机、支付迁移、安全校验及性能预算未执行完整测试。B站内容来自当时可访问的已有登录状态；没有代用户新增登录、退出账号、点赞、投币或删除历史记录。

| 环境项 | 本轮证据 |
| --- | --- |
| 设备 | AVD WatchRSS_OPPO_Watch_X2；模拟器，不是OPPO实体手表 |
| 系统 | Android 14；API 34；466×466像素；密度310 dpi |
| 应用 | com.lightningstudio.watchrss；1.3.2-12；versionCode 39；minSdk 30；targetSdk 34 |
| 提交 | e0936f167a04dafbaab25d3a64e02d59bb354f92 |
| 主题 | 阅读器预设页面显示当前为默认浅色；深色预设字段显示迁移设置 |
| 账号状态 | WatchRSS账号页显示未绑定；B站频道显示已登录。两者不是同一状态。 |
| 电脑操作方式 | 电脑插件操作Android Studio停靠的Running Devices；点击与滑动来自实际窗口 |
| 辅助验证 | Gradle构建、ADB只读版本与焦点查询、Logcat崩溃摘要 |
| 本轮结束状态 | 2026-09-23 01:21:58 CST读取环境时，HomeFeedListActivity处于前台，应用进程存在 |

## 1 2 构建和运行检查

在本任务前段，assembleDebug及:app:installDebug均成功，应用通过MainActivity启动后进入HomeFeedListActivity。报告编制前又执行一次assembleDebug，结果为BUILD SUCCESSFUL，104项任务均为UP-TO-DATE。该结果仅证明当前源码编译门槛通过，不代表所有功能无缺陷。

已读取的崩溃摘要包含系统蓝牙服务及传感器服务的记录，其中有历史条目；摘要未显示本应用进程的崩溃条目。不能据此保证本轮所有日志均无错误，亦不能把这些系统服务崩溃归因到腕上RSS业务代码。

## 1 3 数据保护和环境限制

测试笔记名为RETEST-20260912 pure ABCDE。初始与结束详情均显示相同5字正文，输入测试字符未形成可核验的内容变化。本轮未执行保存更改、删除笔记、删除频道、清空历史或真实点赞投币。播放行为可能产生平台正常观看记录，该记录未被主动清理。

工具曾出现独立设备窗口无法可靠定位、IDE弹出菜单导致截图不可用，以及输入法画面与ADB焦点状态不一致的问题。恢复方式为停靠设备窗口、关闭菜单及隐藏后重新显示设备面板。这些限制削弱了输入法和瞬时交互测试的证据强度，报告不把它们计为应用已复现缺陷。

# 2 检测方法与结论口径

本轮以黑盒界面操作为主，使用已观察到的按钮文字和当前截图定位目标。每个有记录的动作之后重新读取界面并观察结果。涉及视频加载或输入法的过渡状态时，补充稳定画面或设备状态读取。未使用源码推断替代界面实测。

| 记录状态 | 含义 | 不能据此声称 |
| --- | --- | --- |
| 已实测局部 | 有明确动作和对应结果，如打开协议正文、点击旋转后转向 | 原工单全部验收条件均满足 |
| 仅确认入口 | 页面中确实看到开关或按钮，但没有完成业务动作 | 后台音频、账号切换、实际同步已经成功 |
| 观察到差异 | 实际画面与原工单要求或建议存在明确差别 | 根因已定位或所有设备都存在该问题 |
| 受限未完成 | 已开始检查，但受样本、工具、授权或设备条件约束 | 缺陷已复现，也不能列通过 |
| 未执行 | 本轮没有进入对应完整场景 | 功能不存在或原问题已修复 |
| 非本轮界面核查 | 属于研究、运营、后端或另一项目范围 | 仅凭手表截图即可关闭工单 |

## 2 1 页面与工单采用不同粒度

页面导航成功与工单关闭不是同一个指标。例如，打开“朗读语音源”只证明配置入口存在，不证明REQ-005所述跨页面TTS悬浮控制正常；打开隐私政策正文只证明当前未绑定状态下该路径可达，不证明REQ-021所有未付费及备案入口场景均通过。本报告不计算原工单通过率，也不对任何原工单出具全量通过结论。

## 2 2 可复用的手表操作约定

文中的“向上滑”指手指从屏幕较低位置向较高位置移动，列表随之显示后续内容；“向下滑”则用于回到列表较上方。页面返回采用屏幕左侧向右滑动。本轮已在备忘录、频道说明、设置和协议页面实际使用该返回方式。不要把IDE工具栏的返回图标当作业务页面内部按钮。

首页卡片顺序及视频推荐内容会随已有数据变化。报告用按钮名称和内容角色定位，不要求复测者机械点击某个绝对像素。当前布局没有出现小说卡片，也未准备含图片引用的备忘录；后续复测需先建立对应测试数据。

## 2 3 截图证据的使用方式

正文截图仅裁掉IDE外围区域，保留手表显示区域的内容、颜色和遮挡，不重绘或修饰问题。原始1330×768截图随报告保留在evidence目录；裁图放在screen-crops目录。截图证明当时可见状态，不能单独证明等待时长、音频是否停止、流量峰值、真实点击命中率或持续无崩溃。

对相同屏幕的多次观察按“观察”记录，不虚构重复次数或稳定复现率。正文列出的下一轮步骤属于待执行计划，与已执行步骤采用不同段落标记。

# 3 界面层级与路径总览

下表按业务层级排列。箭头表示进入关系，不表示页面上的固定箭头按钮。L0为应用首页，L1为其直接入口，后续层级依次递增。操作系统输入法单独列为临时覆盖层，不计作腕上RSS一级功能。

| 编号 | 层级 | 页面 | 从哪里进入 | 本轮状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI01 | L0 | 首页 | 应用启动后进入 | 导航起点 |
| UI02 | L1 | 我的 | 首页 → 顶部“我”圆形按钮 | 已进入 |
| UI03 | L2 | 账号 | 我的 → 账号 | 已进入；未绑定 |
| UI04 | L2 | 连接手机 | 我的 → 向上滑 → 连接手机 | 已进入；未实际联机 |
| UI05 | L2 | 全局设置 | 我的 → 设置 | 已进入 |
| UI06 | L3 | 阅读器预设 | 全局设置 → 阅读器与预设／管理 | 已进入；未改预设 |
| UI07 | L3 | 朗读语音源 | 全局设置 → 朗读语音源／配置 | 已进入；未发起朗读 |
| UI08 | L3 | 自动滚动控制 | 全局设置 → 向上滑 → 自动滚动／配置 | 已进入；未在正文启动 |
| UI09 | L3 | 高级 | 全局设置 → 滑到后段 → 高级 | 已进入；未改缓存 |
| UI10 | L2 | 关于 | 我的 → 向上滑 → 关于 | 已进入 |
| UI11 | L3 | 隐私政策正文 | 关于 → 隐私政策 | 已打开正文 |
| UI12 | L3 | 用户协议正文 | 关于 → 向上滑 → 用户协议 | 已打开并看到备案文字 |
| UI13 | L1 | 备忘录列表 | 首页 → 备忘录 | 已进入 |
| UI14 | L2 | 备忘录详情 | 备忘录列表 → RETEST测试笔记 | 已进入 |
| UI15 | L3状态 | 备忘录编辑 | 备忘录详情 → 底部编辑 | 已进入；输入验证受限 |
| UI16 | 系统覆盖层 | 输入法 | 编辑状态 → 点击正文 | 曾出现；镜像与焦点不一致 |
| UI17 | L1至L2 | RSS推荐及平台分组 | 首页后段 → RSS推荐 → 哔哩哔哩 | 已查看推荐入口；未点加号 |
| UI18 | L1 | B站频道与使用说明 | 首页 → 哔哩哔哩 → 知道了，继续 | 已进入；已有登录 |
| UI19 | L2 | B站视频详情 | B站列表 → 某条视频卡片 | 已进入；标题有可见差异 |
| UI20 | L3 | B站播放器 | 视频详情 → 封面中央播放图标 | 已播放并操作暂停 |
| UI21 | L3状态 | 播放器旋转态 | 播放器 → 显示控制 → 旋转图标 | 直接旋转；未出现角度菜单 |
| UI22 | L2 | B站频道信息与功能菜单 | B站列表顶部 → 频道名旁圆形i图标 | 已进入 |
| UI23 | L3 | B站频道设置 | 频道信息向上滑 → 设置 | 已进入；看到退出登录 |
| UI24 | L3 | B站搜索 | 频道信息向上滑 → 搜索 | 已进入；历史为空 |
| UI25 | L3 | B站收藏夹 | 频道信息滑到后段 → 收藏夹 | 直接显示视频条目 |

## 3 1 三种容易混淆的入口

全局“我的收藏”与B站频道“收藏夹”不能混为一条路径。本轮只进入B站收藏夹，未打开全局“我的收藏”。同样，“我的 → 设置”属于应用全局配置，而“B站频道信息 → 设置”属于频道设置，二者内容不同。

首页“RSS推荐 → 哔哩哔哩”展示一个推荐入口和加号；首页已有“哔哩哔哩”卡片则进入频道信息流。本轮早期曾在推荐目录中操作，不把推荐分组误记为播放器首页。

## 3 2 本轮没有证实的层级

小说书架、目录、章节阅读器、抖音播放器、首次协议同意页、B站二维码登录页、手机端同步中心以及iOS上传播放页面均未建立完整实测路径。它们在原工单中出现，不意味着已在本轮当前设备中打开。报告末尾逐条说明所需前置条件，不虚构入口位置。

# 4 UI01 首页

进入路径：启动腕上RSS → HomeFeedListActivity

首页顶部是带橙色外圈的“我”按钮，下方显示订阅或功能卡片。本轮最终截图中，哔哩哔哩卡片位于备忘录卡片上方。下滑或上滑列表时卡片位置变化，不能用固定纵坐标识别入口。

UI01 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点顶部“我” | 进入“我的”，上部显示账号、我的收藏、稍后再看。 | 已实测 |
| 点“备忘录”卡片 | 进入笔记列表，显示1条备忘录及手机端说明。 | 已实测 |
| 点“哔哩哔哩”卡片 | 首次出现使用前说明；继续后进入频道信息流。 | 已实测 |
| 向上滑至首页后段 | 出现RSS推荐及圆形加号；加号未执行。 | 局部查看 |

如何返回：首页是本轮各条导航的共同起点。若停留在子页，用左侧向右滑逐级返回，直到重新看到顶部“我”和首页卡片。

复测边界：没有把首页卡片排序变化认定为排序功能通过；未执行长按排序模式，也没有建立小说或抖音的实测入口。

关联工单：REQ-008、REQ-016、REQ-022

# 4 UI02 我的

进入路径：首页 → 顶部“我”

“我的”是账号、连接手机和全局配置的分发页面。顶部依次看到账号、我的收藏、稍后再看；向上滑后看到连接手机、设置；更下方出现关于及联系开发者。图标配合文字呈现。

UI02 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“账号” | 进入账号页，滚动后显示“未绑定”。 | 已实测 |
| 点“连接手机” | 进入蓝牙配对及手机端操作说明页。 | 已实测 |
| 点“设置”／“关于” | 分别进入全局设置／关于菜单。 | 已实测 |
| 点“我的收藏”／“稍后再看”／“联系开发者” | 仅看到了入口；本轮未打开或发送信息。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑返回首页。进入子页后，同样右滑先回“我的”，不会直接跳回首页。

复测边界：在已检查的“我的”菜单中没有看到独立帮助中心按钮；这不证明整个应用不存在帮助功能。我的页面底部证据为my-bottom.png。

关联工单：REQ-016、REQ-017、REQ-020、REQ-022

# 4 UI03 账号

进入路径：首页 → 我 → 账号 → 向上滑

账号页先展示第三方平台功能说明和手机版设备授权包说明，继续向上滑显示“未绑定”及“请在手机端登录后点击同步账号”。该状态属于WatchRSS账号，不影响本轮B站频道已经登录这一独立事实。

UI03 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 向上滑账号页 | 看到未绑定状态和手机端同步账号说明。 | 已实测 |
| 查看下载手机端App按钮 | 按钮文案为完成登录账号与云同步；未点击。 | 仅入口 |
| 核查退出或切换账号 | 当前未绑定状态下，未完成可用账号之间切换。 | 未执行 |

如何返回：屏幕左侧向右滑返回“我的”。

复测边界：不把未绑定等同未付费或没有历史授权。本轮不审计账号凭据、手机登录、收费状态，也不执行账号同步。

关联工单：REQ-015、REQ-019、REQ-020、REQ-021

# 4 UI04 连接手机

进入路径：首页 → 我 → 向上滑 → 连接手机

页面要求在与手表蓝牙配对的手机上下载并打开腕上RSS手机端，再进行操作。主按钮指向下载手机端App以完成手机连接同步。当前界面是操作说明，不是已完成同步的进度页。

UI04 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“连接手机” | 出现蓝牙配对前置说明及手机端下载按钮。 | 已实测 |
| 查看同步状态 | 当前未显示可核验的同步中或成功时间。 | 现场观察 |
| 执行连接／同步／断连重试 | 未准备并连接手机端，本轮未执行。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑回“我的”，列表仍可继续向上滑寻找设置与关于。

复测边界：模拟器存在系统蓝牙错误记录，不能用于真实蓝牙可靠性结论。REQ-015主要手机端进度场景仍需双端条件。

关联工单：REQ-015、REQ-016、BUG-004

# 4 UI05 全局设置

进入路径：首页 → 我 → 设置

顶部显示“阅读器与预设 管理”“朗读语音源 配置”。继续向上滑依次观察到自动滚动、从手机输入、字体大小、滚轮音量、防干扰、静音开播及高级入口。各项配置未在本轮被修改。

UI05 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“阅读器与预设” | 进入阅读器预设选择及显示方式页面。 | 已实测 |
| 点“朗读语音源” | 进入引擎和语速配置页面。 | 已实测 |
| 向上滑后点“自动滚动”／“高级” | 分别进入滚动控制／缓存相关页面。 | 已实测 |
| 查看字体大小与声音选项 | 字体14sp；滚轮调音量开启；防干扰关闭；静音开播无限制。 | 仅状态 |

如何返回：从设置向右滑回“我的”；从设置子页右滑先回设置。

复测边界：这些是应用全局设置，不是B站频道设置。“字体14sp”等为当前样本状态，不代表安装默认值。未验证点击加减后的持久化。

关联工单：REQ-004、REQ-005、REQ-006、REQ-009、REQ-022

# 4 UI06 阅读器预设

进入路径：首页 → 我 → 设置 → 阅读器与预设

页面说明手表端只选择手机同步的预设，不提供新建或编辑。顶部显示当前为默认浅色。显示方式提供深色、浅色、自动；下方分别有浅色预设与深色预设选择字段。

UI06 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 打开预设管理页 | 看到手表只选预设的说明和下载手机端按钮。 | 已实测 |
| 向上滑至显示方式 | 看到深色／浅色／自动，当前浅色被选中。 | 已实测 |
| 继续向上滑 | 看到浅色预设“默认浅色”、深色预设“迁移设置”。 | 已实测 |
| 切换显示方式或预设 | 为保留本轮环境未修改，跨文章生效未验证。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑回全局设置。

复测边界：当前主题与标题可读性差异在同一环境中观察，但没有做主题A/B复测，不能据此断言主题是根因。跨端更新后自动应用属于BUG-004，尚未验证。

关联工单：BUG-004、BUG-006、REQ-006

# 4 UI07 朗读语音源

进入路径：首页 → 我 → 设置 → 朗读语音源

配置页显示当前引擎为本地TTS，说明支持切换本地TTS、应用默认语音或第三方语音。当前语速为1.0x，左右有减号与加号。该页面只是设置入口，并不是朗读中的悬浮控制器。

UI07 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“朗读语音源” | 出现当前引擎和语速配置。 | 已实测 |
| 查看当前引擎 | 显示本地TTS及切换说明，未展开引擎列表。 | 仅状态 |
| 启动朗读／跨页面暂停停止 | 本轮没有阅读正文样本与音频核验。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑回设置。

复测边界：不能凭配置页关闭REQ-005或RSCH-004。第三方引擎可用性、费用、音色授权、网络失败与音频停止均未验证。

关联工单：REQ-005、RSCH-004

# 4 UI08 自动滚动控制

进入路径：首页 → 我 → 设置 → 向上滑 → 自动滚动

页面显示“打开文章自动开始”开关处于关闭，说明关闭后仍可在阅读器中手动启动。速度字段为2.0，页面文案显示每秒2.0行、范围0.5至10.0行；下方可见双击进入滚动控制的提示。

UI08 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“自动滚动 配置” | 进入自动滚动控制页。 | 已实测 |
| 查看开关与速度 | 已关闭自动开始；速度2.0；加减按钮可见。 | 仅状态 |
| 正文开始／暂停／到底／点收藏 | 本轮未在文章阅读器执行这些场景。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑回全局设置。

复测边界：本页证明存在有文字标识的配置路径，不证明阅读器内图标语义、正文触摸冲突及到底状态满足REQ-004。滚动和TTS仍须分开验证。

关联工单：REQ-004

# 4 UI09 高级设置

进入路径：首页 → 我 → 设置 → 连续向上滑 → 高级

高级页首屏展示缓存上限512M、当前已用4M，以及媒体缓存4张。说明中提到包含图片、预览和离线媒体，离线媒体不会自动清理。这些都是界面显示值，没有核实其实际资源占用。

UI09 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“高级” | 进入缓存相关设置页。 | 已实测 |
| 查看缓存数值 | 上限512M、已用4M、媒体缓存4张。 | 仅状态 |
| 调整或清理缓存 | 本轮未点击加减、未删除缓存。 | 未执行 |

如何返回：右滑返回全局设置，再右滑返回“我的”。

复测边界：媒体缓存字段不等于图片预取策略已达标；REQ-024仍缺少冷暖缓存对照、弱网、并发、内存及流量测量。只检查了高级页首屏。

关联工单：REQ-024、BUG-003

# 4 UI10 关于

进入路径：首页 → 我 → 向上滑 → 关于

关于页顶部依次显示项目自介、隐私政策；向上滑后出现用户协议、开源许可与清单、贡献者。隐私政策和协议两条路径已实际打开，其他入口本轮只观察。

UI10 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“隐私政策” | 进入可阅读正文，标题为隐私政策。 | 已实测 |
| 向上滑后点“用户协议” | 进入用户协议正文及App基本信息。 | 已实测 |
| 查看开源许可／贡献者 | 按钮及说明可见，未打开具体内容。 | 仅入口 |

如何返回：关于子页右滑返回关于；关于页右滑返回“我的”。

复测边界：没有在已检查的关于页中看到独立版本更新说明或帮助中心入口；未穷举项目自介等正文内是否含相关链接，不能定性为全应用缺失。

关联工单：REQ-017、REQ-021

# 4 UI11 隐私政策正文

进入路径：首页 → 我 → 关于 → 隐私政策

当前WatchRSS账号未绑定时，仍成功进入隐私政策正文。页面显示政策标题、生效及更新日期2026年9月5日，并有正文内容。该事实仅是入口可访问性检查，不是法律条款充分性审查。

UI11 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点隐私政策按钮 | 打开正文，没有被本轮观察到的登录或支付弹窗阻断。 | 已实测 |
| 查看正文首屏 | 标题、日期及开头段落清楚可见。 | 已实测 |
| 核验所有条款／离线全文 | 未执行条款审查或离线加载测试。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑回关于页面。

复测边界：本轮未核验付费状态，因此应写“未绑定状态下可访问”，不得扩展为所有未付费用户、所有网络场景均通过。

关联工单：REQ-021

# 4 UI12 用户协议与备案文字

进入路径：首页 → 我 → 关于 → 向上滑 → 用户协议 → 向上滑

用户协议正文成功打开。首屏显示标题、更新及生效日期；向上滑后出现App基本信息、运营主体，以及App备案号和ICP备案号文本。报告只记录显示和可达性，不核实备案登记的真实性或有效性。

UI12 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“用户协议” | 进入协议正文。 | 已实测 |
| 在正文向上滑 | 看到运营主体、App备案号及ICP备案号。 | 已实测 |
| 外部查询备案／验证条款合规 | 不属于本轮UI检查；没有外部核验。 | 未执行 |

如何返回：从正文右滑返回关于菜单，保留菜单的滚动位置。

复测边界：看到备案号文字不等于已存在独立备案查询按钮。本报告未进行政策与法规解读，也不提供合规通过结论。

关联工单：REQ-021、REQ-022

# 4 UI13 备忘录列表

进入路径：首页 → 备忘录

本轮列表显示1条备忘录，顶部有手机下载与同步说明，下方是名为RETEST-20260912 pure ABCDE的测试条目。列表底部还露出圆形按钮，未对该按钮执行创建动作。

UI13 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点测试笔记卡片 | 进入该笔记的详情页。 | 已实测 |
| 查看手机端说明 | 文案指引在手机上编辑和同步内容。 | 仅入口 |
| 创建／删除／拖拽笔记 | 未执行；未增加或删除测试数据。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑返回首页。

复测边界：只有一个纯文本样本，既无法覆盖图片占位，也无法验证多条排序。列表中的手机引导不等于完成新手首次导入流程。

关联工单：BUG-001、REQ-007、REQ-008、REQ-016

# 4 UI14 备忘录详情

进入路径：首页 → 备忘录 → RETEST测试笔记

详情采用浅色背景，显示笔记标题、9月12日及5字的元信息、正文“v cx de”，底部有编辑按钮。最终复核仍为相同正文，未观察到测试字符持久化。日期是笔记信息，不是应用版本日期。

UI14 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点底部“编辑” | 详情切换为黑底编辑状态，出现光标及撤销重做。 | 已实测 |
| 查看浅色详情底部 | 当前短笔记背景延伸至圆屏底部，编辑按钮可见。 | 局部观察 |
| 检查图片引用／长正文 | 样本未含图片，未覆盖长文滚动。 | 未执行 |

如何返回：详情页左侧向右滑回备忘录列表。

复测边界：短笔记背景连续不能替代BUG-006要求的文章、主题、字号、安全区与不同屏幕尺寸组合；不据此关闭阅读器背景问题。

关联工单：BUG-001、BUG-006、REQ-007

# 4 UI15 备忘录编辑状态

进入路径：首页 → 备忘录 → 测试笔记 → 编辑

编辑状态出现标题输入区域、正文光标、顶部撤销与重做图标，底部为叉号。正文初始光标位于末尾。当前截图中的日期字数很暗，标题横向可见范围受限；这些视觉现象没有被定位为同一个根因。

UI15 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点正文中部 | 曾出现系统输入法，但镜像与焦点状态后续不一致。 | 受限 |
| 尝试输入测试字符X | 未观察到可核验的插入结果；结束正文未变。 | 未完成 |
| 点底部叉号 | 返回非编辑的笔记详情，正文保持原样。 | 已实测 |

如何返回：本轮通过底部叉号退出编辑，再右滑返回笔记列表。不可在未确认变更保存规则前把叉号一概写作“保存”或“删除”。

复测边界：BUG-001没有有效的“中部插入并保存”证据。需要在真机同一输入法中完成纯文本、图片引用、选区替换、收起键盘及重开持久化对照。

关联工单：BUG-001、REQ-007、REQ-022

# 4 UI16 系统输入法覆盖层

触发路径：备忘录详情 → 编辑 → 点击正文

系统输入法曾以覆盖整个手表显示区的形式出现，上方有文本预览，下方是英文字母键盘、表情、符号、语音、空格、退格及确认图标。本轮点击预览和字母键后，画面出现了与预期不同的输入字段切换，不能直接把它作为应用光标故障复现。

辅助查询确认当前输入法为com.google.android.inputmethod.latin/com.android.inputmethod.latin.LatinIME；在画面仍显示键盘的时刻，设备状态读取出现mInputShown=false。随后隐藏再显示Running Devices面板，画面恢复成没有键盘的编辑页。这一不一致使“看到的位置”与“实际接收点击的位置”缺少可靠对应关系。

| 尝试 | 证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 点击正文中部 | 输入法出现，但未证明选区保持在点击位置 | 不足以判定光标通过 |
| 点击预览／字母键 | 预览字段变化，未出现可靠字符插入结果 | 不得报告BUG-001已复现 |
| 发送X并检查最终详情 | 最终标题和5字正文保持初始状态 | 无可核验编辑产物 |
| 刷新设备面板 | 恢复非输入法编辑画面 | 工具环境存在干扰 |

重测规程：准备新建的可丢弃纯文本笔记及含Markdown图片引用笔记；在屏幕中部明确放置光标并录屏；插入固定标记；收起键盘、保存并重开；逐字比对。再用相同输入法在另一可编辑应用执行同样步骤。当前报告不执行删除或恢复用户笔记的操作。

# 4 UI17 RSS推荐目录

进入路径：首页 → 向上滑到后段 → RSS推荐 → 哔哩哔哩分组

本轮早期实际打开了RSS推荐目录，标题下提示点击媒体查看频道，列表包含哔哩哔哩、抖音及少数派。点击哔哩哔哩分组后看到推荐入口、站点地址和右侧加号。该加号未点击，因此没有新增频道结果。此路径区别于首页现有哔哩哔哩卡片直接打开信息流。

返回规则已观察：推荐详情右滑回RSS推荐目录，再右滑回首页。该分支属于添加来源的入口核查，不是抖音播放器或B站账号登录验证。该阶段证据保留在任务画面记录中，没有独立保存的原始PNG，因此不补造截图。

# 4 UI18 B站频道与使用前说明

进入路径：首页 → 哔哩哔哩卡片 → 如出现使用前说明则阅读后继续

本轮首次进入时出现“使用前说明”，说明本App与哔哩哔哩及关联公司无关联且未经其授权、维护、赞助或认可；点击“知道了，继续”后进入频道信息流。进入后的频道顶部显示“已登录”，这只是已有平台状态，不是本轮执行了一次登录。

频道页顶部含第三方功能说明，频道标题旁有圆形i信息图标，下方为视频卡片。本轮连续向上滑后，实际观察到多条不同视频封面与标题。已观察卡片没有永久留白，但没有记录冷启动首图时间、帧率、内存、流量或弱网失败，因此REQ-024只能算正常网络下的局部浏览。

| 动作 | 实际结果 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 点视频卡片 | 进入对应视频详情 | 不等于已点赞或收藏 |
| 点频道标题旁圆形i | 进入频道信息页，滚动后有设置等菜单 | 不是播放按钮 |
| 连续向上滑／向下回滚 | 卡片内容变化，已观察封面完成显示 | 没有性能预算对照 |
| 右滑返回 | 回到首页 | 没有退出B站账号 |

REQ-023扫码指引、二维码过期刷新、RSCH-007亮屏与多设备扫码识别均未执行。为不改变已有登录状态，本轮没有点击退出账号。B站视频资源与排序具有时变性，复测者应准备固定测试视频或保留稳定内容标识。

# 4 UI19 B站视频详情

进入路径：首页 → 哔哩哔哩 → 视频卡片

本轮样本为列表标题“赛枪证vs赛车证？在国内哪一个更难考？”的视频。详情顶部是带播放图标的封面，向上滑后看到UP主与播放、点赞、弹幕统计以及四个操作图标，但大块深色区域中完整标题不可见。

UI19 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点封面中央播放图标 | 进入播放器并最终显示视频画面。 | 已实测 |
| 向上滑查看标题区 | 标题不可读，UP主与统计仍可见。 | 观察差异 |
| 点标题疑似区域 | 没有观察到完整标题展开。 | 局部尝试 |
| 点赞／投币／收藏／分享图标 | 看到了图标，未执行账号写操作或外发分享。 | 仅入口 |

如何返回：视频详情左侧向右滑返回B站信息流，保持附近列表位置。

复测边界：仅一个视频与当前默认浅色预设；截图不足以判断标题是未渲染、文字对比度不足还是内容返回问题。完整标题不可读这一观察需复验。

关联工单：REQ-014、REQ-022；BUG-002未执行

# 4 UI20 B站播放器

进入路径：视频详情 → 封面中央播放图标

播放器先出现加载圈，随后显示画面及进度。控制层中可见画面模式、旋转、进度条、前后跳转和播放暂停按钮。样本总时长35:02，本轮只操作了中段，没有播放至结尾。

UI20 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点击中央视频区域 | 观察到控制层显示或隐藏。 | 已实测 |
| 点击底部暂停按钮 | 控制图标转为播放三角，后续旋转时仍显示约1:49画面。 | 局部验证 |
| 双击画面 | 未获得可靠的双击即暂停证据，后续画面仍前进。 | 不作通过 |
| 拖动进度／播放到结尾 | 没有完成可靠进度拖动或结尾测试。 | 未执行 |

如何返回：从屏幕左侧向右滑回到视频详情。本轮已验证从旋转状态退出播放器后回详情。

复测边界：没有音频采集，不能独立证明声音停止。没有把暂停按钮的成功操作替代双击手势、进度拖动、缩放平移或循环播放全部验收。

关联工单：REQ-013、REQ-014、REQ-025

# 4 UI21 播放器旋转状态

进入路径：B站播放器 → 显示控制层 → 点旋转图标

点击右上方旋转图标后，视频和控制层直接转到侧向，旋转图标自身也移动到旋转后位置。没有看到供选择0度、90度等目标角度的二级菜单。这与原工单DET-005要求的直接选择角度方案有差别。

UI21 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点击旋转图标 | 视频及按钮一起旋转。 | 已实测 |
| 观察角度选择 | 本次点击未出现目标角度列表或恢复方向菜单。 | 观察差异 |
| 左侧向右滑 | 退出播放器并返回视频详情。 | 已实测 |

如何返回：本轮未追着旋转后的按钮连续旋回，而是通过左侧向右滑回详情，避免把额外旋转循环当作成功恢复。

复测边界：记录为当前实现与建议方案的差异；不将待评审体验需求自动升级为生产故障。旋转后的进度拖动、放大平移和返回冲突未测试。

关联工单：REQ-013及DET-005、DET-007

# 4 UI22 B站频道信息与功能菜单

进入路径：首页 → 哔哩哔哩 → 回到频道列表顶部 → 点频道名旁圆形i

信息页顶部显示频道名、推荐内容说明、站点地址及实时更新文字。中部的“当前支持范围”说明列出了精选频道浏览、搜索、视频播放、收藏与稍后再看等能力。继续向上滑后，按钮依次为设置、搜索、稍后再看、历史记录、收藏夹。

| 按钮 | 实际落点或观察 | 是否执行 |
| --- | --- | --- |
| 设置 | 频道级设置：原文阅读模式、后台播放、下载手机端、退出登录、删除频道 | 进入并浏览 |
| 搜索 | 搜索输入框；当前没有历史列表 | 进入 |
| 稍后再看 | 按钮可见，业务结果未打开 | 只看入口 |
| 历史记录 | 按钮可见；与搜索历史不是同一页面 | 只看入口 |
| 收藏夹 | 进入收藏视频列表，没有先出现可见文件夹选择页 | 进入 |

本轮菜单按钮主要以文字呈现，不把它们与全局“我的”页面带图标的同名项目混为一谈。REQ-014的“语义图标与文案统一”可据此建立后续设计核查；截图或入口检查不能证明分享实际落点。

返回：左侧向右滑回B站频道信息流。注意本页不是视频详情页，也不提供一个已被验证的循环播放开关。此阶段只有任务过程中的画面记录，没有单独PNG归档。

# 4 UI23 B站频道设置

进入路径：B站频道信息 → 向上滑 → 设置

设置页标题下显示已登录。顶部可见原文阅读模式为开启，后台继续播放为关闭。向上滑可见手机下载提示、退出登录，末尾还有删除频道。它们是频道设置，与全局设置的阅读预设、语速、字体配置不同。

UI23 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 查看“在后台继续播放” | 存在开关，当前关闭；没有切换。 | 仅状态 |
| 查看“退出登录” | 红色文字和退出图标可见；未点击。 | 仅入口 |
| 继续向上滑到末尾 | 看到删除频道，未执行删除。 | 仅入口 |
| 寻找单条循环 | 本轮浏览过的设置项未出现循环开关。 | 局部核查 |

如何返回：左侧向右滑回频道信息页，继续寻找搜索、历史记录或收藏夹。

复测边界：没有退出账号或后台音频验证。未在全部播放器路径穷举循环功能，不能把“本页未见”写为代码完全没有该功能。

关联工单：REQ-020、REQ-025、RSCH-006

# 4 UI24 B站搜索

进入路径：B站频道信息 → 搜索

页面标题为搜索，下面是带放大镜的输入框。当前数据状态没有显示搜索历史条目，因此不存在可直接选择的历史项作为单条清理样本。

UI24 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点频道信息的搜索按钮 | 进入搜索页。 | 已实测 |
| 检查历史记录区域 | 未看到历史条目及清空按钮。 | 空数据观察 |
| 单条删除／整批清空 | 没有样本，且删除需要执行时确认；本轮未执行。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑回B站频道信息页。

复测边界：空历史不能证明单条删除功能缺失。下一轮应先创建至少3条合成测试搜索词，再验证单删只影响目标记录、顺序保持及重开持久化。

关联工单：REQ-026

# 4 UI25 B站收藏夹

进入路径：B站频道信息 → 向上滑到后段 → 收藏夹

点击收藏夹后直接显示视频列表。首屏标题为收藏夹，下有下拉刷新提示和视频卡片。点击标题没有观察到文件夹选择面板。已显示的内容不代表用户只拥有一个文件夹。

UI25 当前界面实测截图  只证明画面所示状态

| 在这里做什么 | 实际出现什么 | 执行程度 |
| --- | --- | --- |
| 点“收藏夹” | 进入收藏视频列表，封面后续完成显示。 | 已实测 |
| 点“收藏夹”标题 | 未观察到文件夹切换面板。 | 局部尝试 |
| 在多个收藏夹间切换 | 没有确认账号收藏夹数量，也未完成切换。 | 未执行 |

如何返回：左侧向右滑回频道信息页。

复测边界：REQ-027仍需有至少两个收藏夹的授权测试账号；本轮不得把未找到显式入口扩大为不支持任何收藏夹切换。

关联工单：REQ-027、REQ-024

# 5 重点发现与复现说明

以下三项分别属于可见问题候选、方案差异和测试阻碍。它们不合并为一个缺陷数量，也不代表已找到源码根因。优先处理取决于产品确认与后续稳定复验。

## 5 1 F01 视频详情完整标题不可读

| 记录项 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 对应工单 | REQ-014完整标题可读；关联REQ-022关键页面可读性 |
| 前置状态 | 当前默认浅色阅读预设；B站已有登录；正常加载的频道列表 |
| 准确路径 | 首页 → 哔哩哔哩 → 视频“赛枪证vs赛车证？在国内哪一个更难考？” → 详情向上滑 |
| 点击与观察 | 进入详情后封面可见；向上滑后UP主、播放/点赞/弹幕统计可见；标题应在的深色大区域没有可读完整标题。点该区域未见展开。退出播放器回详情仍观察到类似区域。 |
| 预期依据 | 原工单要求完整标题可读并能返回，不遮挡主要操作；文字与背景有足够可读性。 |
| 当前判定 | 单样本可见问题候选。未定位是标题数据、渲染、颜色还是布局问题；未做深浅主题对照。 |
| 影响 | 用户在详情内难以核对视频标题；从列表进入和播放的基本路径仍能完成。 |
| 证据 | UI19；evidence/bili-detail-title.png。 |
| 下一步 | 准备固定长标题与短标题各1条；分别在浅色、深色、自动模式打开；记录响应数据是否含标题及布局树；完成跨设备复验后再确定问题范围。 |

## 5 2 F02 旋转仍采用直接轮转

| 记录项 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 对应工单 | REQ-013，第二轮补充DET-005 |
| 准确路径 | B站视频详情 → 封面播放 → 点击画面显示控制 → 旋转图标 |
| 实际结果 | 单击后视频和控制层整体转向，旋转按钮跟随画面移动；未出现目标角度选择菜单。 |
| 预期依据 | 原工单提出旋转进入二级菜单，直接选择目标角度，避免追着转动的按钮多次操作。 |
| 当前判定 | 现状与原建议不一致；原票为体验需求，需产品认可后按需求差异处理，不直接称线上故障。 |
| 退出验证 | 在旋转状态下从左侧向右滑，返回视频详情成功。 |
| 证据 | UI21；evidence/bili-rotation-direct.png。 |
| 下一步 | 确定目标角度及恢复方向交互；补0/90/180/270度、缩放和平移、进度拖动、边缘返回组合测试。 |

## 5 3 F03 输入法状态不一致导致光标测试无效

该项是环境与操作证据问题，不是已确认的BUG-001。电脑镜像显示键盘时，ADB读到mInputShown=false；刷新面板后恢复编辑器。点击中部与输入X没有形成可逐字核验的文本变化，因此不能给出“光标已修复”或“光标缺陷复现”的结论。处理优先级在于先建立可靠触摸和输入证据，再重复业务用例。

备忘录编辑页还观察到日期字数颜色较暗、标题两端的可见范围受限，但本轮未确定其与输入法、选区或主题的关系，单列为视觉复查点，不新增一个声称稳定复现的缺陷。

## 5 4 正向结果与不能外推的边界

未绑定WatchRSS账号时，隐私政策和用户协议正文成功打开，协议中出现备案文字；B站视频完成加载并显示画面；设置中能看到后台播放与退出登录入口；阅读器预设、TTS、自动滚动及缓存配置页面均可进入。这些结果为对应局部路径提供依据，不能支持支付前全场景、音频后台持续、账号切换或配置生效持久化的通过结论。

# 6 原始45项工单逐项对照

工单名称和原始定位页来自用户PDF。状态按本轮证据重新标注，不沿用原文件的“待复现”等描述作为结果。下表“下一步”均为尚未执行的追加条件或动作，不是本轮完成记录。任何单条都不得仅凭“入口存在”关闭。

| 本轮记录分类 | 原工单数量 |
| --- | --- |
| 受限未完成 | 3 |
| 未执行 | 18 |
| 仅确认入口 | 8 |
| 观察到差异 | 2 |
| 部分执行 | 7 |
| 非本轮界面核查 | 7 |

以上分类总数为45。它表示证据覆盖性质，不是测试通过率；“观察到差异”含原工单的待评审体验方案差异，不自动等同确认缺陷。

## 6 1 缺陷与回归

### BUG 001 手表备忘录编辑时无法移动光标

原PDF定位：第2页起。  本轮状态：受限未完成。

实际证据：进入纯文本测试笔记编辑；输入法镜像与焦点不一致，未完成中部插入、保存与重开对照。

追加验证：真机固定输入法；纯文本和图片引用两类样本；对照其他编辑器并录屏。

### BUG 002 连续操作时Toast阻塞最新反馈

原PDF定位：第3页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：仅看到点赞、投币图标；未触发真实平台写操作或模拟接口反馈。

追加验证：授权测试账号或模拟接口连续成功、取消、失败；核验最新提示与真实状态。

### BUG 003 网络切换后视频封面加载失败且缺少恢复反馈

原PDF定位：第4页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：正常网络下观察过封面加载；没有执行断网、切网、超时或恢复网络。

追加验证：固定视频列表，注入离线/超时/恢复，核对占位、重试、错误分类。

### BUG 004 手机修改阅读预设后，手表当前阅读样式未按预期更新

原PDF定位：第6页起。  本轮状态：仅确认入口。

实际证据：手表预设页可进入，说明只选手机同步预设；未连接手机端。

追加验证：定义同步列表与当前选中项的规则，双端改预设后验证接收、应用及重开。

### BUG 005 标记已读后红点状态短暂不一致,需复现和回归

原PDF定位：第7页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：当前首页无已准备小说样本；未做单章或整书已读。

追加验证：导入有已读与未读章节的书，记录章节和书籍红点聚合与持久化。

### BUG 006 阅读主题背景可能未完整覆盖底部区域

原PDF定位：第8页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：只看过浅色短笔记和协议正文，不等价于长短文章组合。

追加验证：深/浅/自动主题，长短正文，字号与圆屏尺寸，检查底部工具及安全区域。

## 6 2 体验需求

### REQ 001 小说目录定位到上次阅读章节

原PDF定位：第9页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：未进入长章节目录或继续阅读路径。

追加验证：至少两本长目录书籍，读中后章、返回、重开并验证记录互不串。

### REQ 002 按小说与RSS场景清理不适用的阅读入口

原PDF定位：第11页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：未并列打开小说章节与RSS文章。

追加验证：分别列出正文工具、原文、分享、摘要入口，核对场景切换无残留。

### REQ 003 补充上一章与下一章导航

原PDF定位：第12页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：没有首章、中间章和末章导航样本。

追加验证：测上一章/下一章、首尾不可用状态、目录定位与自动滚动触摸隔离。

### REQ 004 自动滚动的状态、暂停提示和触控冲突处理

原PDF定位：第13页起。  本轮状态：仅确认入口。

实际证据：自动滚动控制页存在；当前自动开始关闭、速度2.0。

追加验证：在文章正文测开始/暂停/到底，点击收藏设置章节按钮不意外恢复滚动。

### REQ 005 提供可发现的应用内TTS悬浮控制

原PDF定位：第15页起。  本轮状态：仅确认入口。

实际证据：进入TTS设置页；没有发起朗读或看到实际朗读浮控。

追加验证：启用可用引擎，朗读后返回与重进，核验悬浮入口、拖动、收起、停止音频。

### REQ 006 手表阅读设置简化为字体大小和清晰主题入口

原PDF定位：第17页起。  本轮状态：仅确认入口。

实际证据：全局设置有字体大小与阅读器预设；显示方式深/浅/自动。

追加验证：检查阅读器内设置层级，变更字号和主题后核验即时应用与持久化。

### REQ 007 备忘录图片用可辨认占位呈现,编辑不破坏引用

原PDF定位：第19页起。  本轮状态：受限未完成。

实际证据：仅一个纯文本笔记，未准备含图片引用内容。

追加验证：含Markdown图片链接样本；查看占位、编辑前后链接、保存重开完整性。

### REQ 008 通过独立排序模式支持长按拖拽

原PDF定位：第20页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：看过首页和笔记列表，没有进入独立排序模式。

追加验证：至少3条频道/笔记，测长按进入、拖拽边界、退出、重启保留顺序。

### REQ 009 抖音入口默认静音并提供明确取消静音操作

原PDF定位：第21页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：未进入抖音播放器；全局静音开播字段不是本票实际播放证据。

追加验证：抖音冷进入及重进；通过媒体音量与录音证据验证默认静音和取消静音。

### REQ 010 抖音改为单击暂停与继续,并明确菜单显隐

原PDF定位：第23页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：没有执行抖音单击或菜单显隐。

追加验证：固定抖音视频验证单击暂停继续，菜单退出和误触。

### REQ 011 抖音播放器补齐进度、音量和画面模式控制

原PDF定位：第24页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：没有抖音进度、音量、画面模式操作。

追加验证：记录控制入口、拖动反馈与圆屏点击范围，核对实际播放位置和音量。

### REQ 012 抖音长按倍速与正常速度恢复

原PDF定位：第26页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：没有抖音长按倍速及松手恢复。

追加验证：固定片段长按/移出/松手/返回，核对实际速度恢复与暂停冲突。

### REQ 013 B站播放反馈、触控区与手势边界优化

原PDF定位：第27页起。  本轮状态：观察到差异。

实际证据：视频能播放，按钮暂停有局部证据；旋转直接转动且控制随动，未见角度菜单。

追加验证：确认DET-005方案后补角度选择、进度拖动、缩放平移及边缘返回。

### REQ 014 B站详情页标题、图标与跨端观看提示

原PDF定位：第30页起。  本轮状态：观察到差异。

实际证据：一个视频详情的完整标题不可读；图标可见；未执行分享跨端动作。

追加验证：换长短标题及深浅主题复核；说明分享落点并验证成功与失败。

### REQ 015 同步首页统一进度、状态和上次成功时间

原PDF定位：第32页起。  本轮状态：仅确认入口。

实际证据：连接手机页面说明可达；没有双端同步状态或成功时间测试。

追加验证：真实配对手机运行连接/同步/成功/断连/失败/重试，核对时间不误更新。

### REQ 016 新手引导明确导入小说、备忘录和同步路径

原PDF定位：第33页起。  本轮状态：部分执行。

实际证据：备忘录、账号、连接手机等页均有手机端操作提示；未走首次导入。

追加验证：清晰标识测试环境，按首次用户路径完成小说与笔记导入，不凭已有数据判断。

### REQ 017 建立应用内帮助和可查阅的更新说明

原PDF定位：第35页起。  本轮状态：部分执行。

实际证据：已查看我的和关于菜单，未见独立帮助或更新说明；未穷举正文内链接。

追加验证：检查全部帮助入口及版本说明来源，验证离线、空内容、过期链接与返回。

### REQ 018 权限请求前说明用途,并处理拒绝后的路径

原PDF定位：第36页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：本轮沿用设备已有权限，没有触发全新权限请求。

追加验证：在隔离测试环境测首次请求、拒绝、永久拒绝、再次进入与恢复路径。

### REQ 019 未勾选协议时说明为何无法继续

原PDF定位：第37页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：WatchRSS账号未绑定，但没有进入勾选协议的登录或注册表单。

追加验证：手机端或对应表单保持协议未勾选，触发继续并核对说明及焦点提示。

### REQ 020 增加退出登录与账号切换

原PDF定位：第39页起。  本轮状态：仅确认入口。

实际证据：B站退出登录入口可见；WatchRSS账号未绑定；未退出或换账号。

追加验证：征得当前账号状态变更确认，使用两测试账号校验退出、隔离、切换与缓存。

### REQ 021 未付费前也能查看协议、隐私政策和备案信息入口

原PDF定位：第40页起。  本轮状态：部分执行。

实际证据：未绑定账号时已打开政策和协议，协议中备案文字可见；付费状态未核验。

追加验证：明确未付费身份/设备授权状态，覆盖首页和付费前入口、政策返回与离线。

### REQ 022 统一关键页面层级、可读性和交互过渡

原PDF定位：第41页起。  本轮状态：部分执行。

实际证据：多层导航与圆屏返回有证据；B站标题不可读，笔记编辑元信息偏暗。

追加验证：按统一组件规范检查所有主题、字号、加载/空/错误状态，不仅核查截图。

### REQ 023 B站扫码登录页增加明确操作指引

原PDF定位：第44页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：当前B站已经登录，未退出以打开二维码页。

追加验证：隔离测试账号进入扫码页，核查说明、帮助、过期、刷新、失败及实际扫码。

### REQ 024 B站信息流图片预取与加载过渡

原PDF定位：第45页起。  本轮状态：部分执行。

实际证据：连续滚动看到封面完成加载；设置显示缓存字段；无性能测量。

追加验证：冷/暖缓存、正常/弱网，记录首图与中心卡片耗时、流量和内存上限。

### REQ 025 B站单条视频循环播放开关

原PDF定位：第46页起。  本轮状态：部分执行。

实际证据：已检查当前播放器控制和频道设置，未见循环开关；没有播放到结尾。

追加验证：穷举菜单后，以短视频测开启/关闭末尾行为、切换和重进范围。

### REQ 026 B站搜索历史支持单条清理

原PDF定位：第47页起。  本轮状态：受限未完成。

实际证据：搜索页历史为空，无法直接执行单条清理。

追加验证：先产生3条合成搜索词；在删除前确认授权，校验只删目标及剩余顺序。

### REQ 027 B站支持切换多个收藏夹

原PDF定位：第48页起。  本轮状态：部分执行。

实际证据：收藏夹入口直接展示视频，点标题未见切换；账号文件夹数未核验。

追加验证：准备至少2个收藏夹的测试账号，核对列表切换、空夹、返回及当前选择。

### REQ 028 按设备能力隐藏无效的“浏览器打开”入口

原PDF定位：第49页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：没有进入RSS原文浏览器菜单，也未核对设备可处理Intent能力。

追加验证：有/无浏览器两设备环境，核对入口显隐、点击结果与不可用反馈。

### REQ 029 抖音增加可退出的单条沉浸播放模式

原PDF定位：第50页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：本轮没有进入抖音单条沉浸模式。

追加验证：验证入口、退出、单条边界、进度恢复与普通模式之间状态隔离。

## 6 3 调研核查

### RSCH 001 核对手表下载与功能事件统计口径

原PDF定位：第51页起。  本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：未查看统计后台、事件定义或去标识化数据。

追加验证：由授权负责人提供口径、事件方案、采样与数据导出后做核对。

### RSCH 002 企业主体支付接入与存量权益迁移方案

原PDF定位：第52页起。  本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：未操作支付、企业账户或权益迁移。

追加验证：确认主体、现有用户权益、回滚与财务安全边界后独立评审。

### RSCH 003 评估减少同步操作的方案,不预设全量云同步重构

原PDF定位：第53页起。  本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：只看到手表连接说明，没有评估完整同步技术方案。

追加验证：记录当前双端步骤和失败点，比较简化方案而非预设云端重构。

### RSCH 004 TTS音色替换的可行性与成本评估

原PDF定位：第54页起。  本轮状态：仅确认入口。

实际证据：TTS引擎设置文案存在；没有成本、授权或音质数据。

追加验证：提供可选音色与服务条件，分别评估实现、可用性、成本及降级。

### RSCH 005 确认小程序的当前进度和最小功能范围

原PDF定位：第55页起。  本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：未打开小程序或确认负责人、版本。

追加验证：取得实际项目入口与进度证据，明确最小范围后单独复测。

### RSCH 006 评估B站后台听音频模式

原PDF定位：第56页起。  本轮状态：仅确认入口。

实际证据：B站设置有“在后台继续播放”开关，当前关闭。

追加验证：启用后验证熄屏、切页、退后台、暂停停止、焦点竞争与系统限制。

### RSCH 007 核查B站扫码亮屏与多设备识别适配

原PDF定位：第57页起。  本轮状态：未执行。

实际证据：没有二维码登录页和第二台扫码设备。

追加验证：登录页亮屏/超时/刷新与多型号手机扫码组合测试。

## 6 4 相邻iOS项目事项

### EXT 001 iOS上传视频闪退 核实现场修复并补回归

原PDF定位：第58页起。  本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：归属未明确的iOS上传视频事项；非当前Android运行样本。

追加验证：确认项目、修复提交及当时文件样例，再检查上传取消、权限、大文件。

### EXT 002 iOS视频黑屏 验证格式与转码链路

原PDF定位：第59页起。  本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：归属未明确的iOS黑屏；未走相关转码和播放链路。

追加验证：确认原文件容器/编码与实际项目，分选取、上传、转码、下载、播放验证。

### EXT 003 核查演示中的验证码规则与测试与生产隔离

原PDF定位：第60页起。  本轮状态：非本轮界面核查。

实际证据：未对验证码或生产账号进行任何猜测、登录验证试验。

追加验证：由项目负责人确认授权测试环境，再核对服务端校验、过期与测试隔离。

# 7 建议下一轮采用的详细复测规程

本章是后续执行方案，未计入已完成结果。复测者应先满足前置条件，再对每一步建立动作、预期、实际结果和截图或录屏证据。真实账号、删除和同步覆盖动作需在执行时确认，不以报告中的步骤文字代替授权。

| 测试组 | 准备条件 | 执行顺序与检查点 |
| --- | --- | --- |
| A 备忘录光标与图片 | 可丢弃笔记2条；固定输入法；真机 | 纯文本中部插入固定标记 → 删除或替换标记 → 收起键盘 → 保存重开 → 核对正文；含图片引用笔记重复同流程并逐字比对链接。对照另一编辑应用。 |
| B 小说阅读闭环 | 两本至少含中后段章节的测试书 | 读中后章 → 返回目录 → 重开书 → 核对定位；首中末章测前后章；对单章与整书已读分别观察列表和重开红点。 |
| C 主题与滚动 | 长短RSS和小说各1份；深浅预设 | 主题/字号切换 → 顶部中部底部截图 → 启停滚动 → 点击收藏设置章节按钮 → 到底后核对状态。TTS单独启停，不能相互替代。 |
| D 双端同步 | 手表与手机真实配对；测试账号 | 记录基线 → 手机改预设 → 同步 → 比较接收与当前选中 → 重开阅读页；同步中断、失败重试及重复点击，核对成功时间是否误更新。 |
| E B站播放器 | 固定短视频与长标题视频；可用测试账号 | 详情标题 → 暂停继续 → 进度拖动 → 旋转目标角度 → 放大平移边缘 → 退出；循环开关分别开关并真实播放到结尾。 |
| F B站反馈与历史 | 模拟接口优先；至少3条测试搜索历史 | 连续成功/取消/失败反馈，核对Toast和真实结果；确认后单删历史，再测整批清空；两个收藏夹切换并确认内容属于当前夹。 |
| G 抖音场景 | 明确入口与固定内容 | 冷启动默认静音 → 明确取消静音 → 单击暂停继续 → 进度音量模式 → 长按倍速松手恢复 → 单条沉浸进入与退出。 |
| H 权限与账号 | 隔离测试安装；两测试账号 | 首启协议不勾选 → 说明；权限拒绝/永久拒绝 → 引导；退出及切换 → 凭据与内容隔离；未付费场景政策入口。 |
| I 网络与性能 | 受控网络；固定列表；采样工具 | 冷/暖缓存 × 正常/弱网/离线/恢复；记录图像完成时间、占位、重试次数、内存与流量。不得把一次成功加载代替性能达标。 |

## 7 1 建议的问题单字段

每项发现应填写：应用版本、提交、设备、系统、主题、账号前置状态、测试样本、完整路径、每一步点击目标、预期结果、实际结果、复现次数及总次数、截图或录屏、日志时间范围、影响范围、临时规避及复测状态。没有执行的次数不得补填，不能用“必现”替代未知频率。

## 7 2 风险动作边界

删除历史、笔记、频道及缓存之前，先确认其是否为本轮可丢弃数据；退出账号之前，确认有恢复登录条件；投币、点赞、收藏和分享采用模拟接口或授权测试账号。不得把文档中的工单步骤当成当前用户已批准外部平台写操作。当前报告没有包含账号Token、二维码登录凭据或真实验证码。

# 8 结论与交付内容

本轮已形成一份基于实际电脑操作的界面层级与路径记录。读者能按UI01至UI25从首页逐级找到本轮检查过的页面，知道哪些按钮已经点击、结果是什么、哪些只看到入口、以及如何返回。该部分可用于复测准备和研发讨论。

从问题验收角度，本轮存在标题不可读候选和旋转方案差异，需要后续稳定复验及产品确认。未绑定账号时政策及协议的访问路径已有正向证据；搜索历史为空、小说素材缺失、双端未连接和输入法工具干扰使多个验收用例仍无结论。报告不能用于声明45条工单已关闭或当前版本可无条件发布。

建议先固定真机输入与测试数据，再处理标题与旋转两项可复查差异；其后按备忘录/小说阅读、双端同步、B站及抖音分别复测。支付、统计、音色成本、小程序和iOS归属由对应负责人提供独立证据，避免把全部工作混入手表端界面测试。

## 8 1 本轮未改变的状态

没有修改业务源码；没有退出当前B站账号；没有点赞、投币、收藏或分享；没有执行删除；没有切换阅读主题、TTS引擎、自动滚动、缓存和后台播放开关。结束时应用回到首页，测试笔记仍显示原5字正文。IDE设备面板停靠布局曾调整，不属于产品改动。

## 8 2 文件说明

| 文件或目录 | 用途 |
| --- | --- |
| 腕上RSS手表端界面层级与问题复测详细报告.docx | 可编辑正式报告，含页面路径、截图、发现及45项逐条对照 |
| 腕上RSS手表端界面层级与问题复测详细报告.md | 同内容文本版，便于检索和后续更新 |
| evidence/*.png | 24张原始IDE截图，不含重绘 |
| evidence/screen-crops/*.png | 正文使用的手表显示区域裁图 |
| evidence/manifest.json | 截图文件、校验摘要及本机记录的采集时间 |
| evidence/environment.txt 与 build.log | 环境读取和构建记录 |
| evidence/crash-summary.txt | 已读取崩溃缓冲区的进程摘要，包含系统历史条目 |
| 待确认事项.md | 账号、数据、产品规则和外部范围所需补充信息 |

## 8 3 材料来源与证据强度

原工单来自用户提供的《腕上RSS-当前全量问题工单-v2.0.pdf》，本报告逐条标明原PDF起始页。页面与操作结果来自本任务电脑插件的实际窗口记录；已保存图像以文件名对应正文UI编号。环境及构建来自本机命令输出。没有把外网资料或未经本轮验证的源码推测加入结果。

没有单独PNG的UI16至UI18、UI22，依据任务中的实际界面返回记录描述，报告明确不补造图片。纸面报告的截图只包含静态状态，视频手势和输入法问题仍需后续录屏补强。

# 附录 A 截图索引

原始截图的SHA-256保留在manifest.json。时间来自本机文件记录，不作为毫秒级性能计时依据；裁图未覆盖标注或改写画面。

| 原始截图文件 | 采集时刻 本机本地时间 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| about-bottom.png | 01:17:54 | 正文证据 |
| account-unbound.png | 01:08:35 | 正文证据 |
| advanced-settings.png | 01:13:58 | 正文证据 |
| agreement-registration.png | 01:16:09 | 正文证据 |
| autoscroll-settings.png | 01:12:08 | 正文证据 |
| bili-background-option.png | 01:02:19 | 辅助上下文 |
| bili-detail-title.png | 00:55:07 | 正文证据 |
| bili-favorites.png | 01:05:09 | 正文证据 |
| bili-logout-entry.png | 01:02:35 | 正文证据 |
| bili-player-paused.png | 00:58:19 | 正文证据 |
| bili-rotation-direct.png | 00:59:22 | 正文证据 |
| bili-search-empty.png | 01:03:46 | 正文证据 |
| connect-phone.png | 01:09:18 | 正文证据 |
| global-settings.png | 01:09:47 | 正文证据 |
| home.png | 01:18:42 | 正文证据 |
| my-bottom.png | 01:14:21 | 辅助上下文 |
| my-top.png | 01:07:36 | 正文证据 |
| note-detail.png | 01:19:29 | 正文证据 |
| note-edit.png | 01:19:55 | 正文证据 |
| note-list.png | 01:19:05 | 正文证据 |
| privacy-open.png | 01:15:01 | 正文证据 |
| reader-preset-top.png | 01:10:11 | 辅助上下文 |
| reader-theme-modes.png | 01:10:35 | 正文证据 |
| tts-settings.png | 01:11:23 | 正文证据 |